Acta nº 1

| FECHA: 06/05/2026 | Hora: 17:00 | Tiempo: 1 h |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto Final - Sistemas Distribuidos |  |

| TEMAS DE LA REUNIÓN | Arranque del proyecto final, lectura del enunciado y organización inicial del trabajo. |
| --- | --- |
| ASISTENTES | Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio |
| MODERADOR | Daniel |

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA

| TAREA PREVISTA | PERSONAS IMPLICADAS | CARGA REAL / PLANIFICADA | GRADO DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

En esta primera reunión se revisó el objetivo general del proyecto final y se acordó trabajar de forma conjunta sobre la arquitectura cliente-servidor, la integración de RPC, el servicio web de normalización y la transferencia de ficheros. Se decidió que ambos miembros participarían en todas las partes, alternando responsabilidad principal para mantener un reparto equilibrado.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

| TAREA | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE | CARGA DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar el enunciado y definir los requisitos funcionales principales | Daniel y Sergio | Daniel | 2 h |
| Diseñar la arquitectura general cliente, servidor, RPC y servicio web | Daniel y Sergio | Sergio | 2 h |
| Preparar el repositorio y organizar los archivos iniciales del proyecto | Daniel y Sergio | Daniel, Sergio | 1 h |

Acta nº 2

| FECHA: 07/05/2026 | Hora: 18:00 | Tiempo: 1 h 30 min |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto Final - Sistemas Distribuidos |  |

| TEMAS DE LA REUNIÓN | Diseño del protocolo, estructura de usuarios conectados y primeras operaciones del cliente y servidor. |
| --- | --- |
| ASISTENTES | Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio |
| MODERADOR | Sergio |

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR)

| TAREA PREVISTA | PERSONAS IMPLICADAS | CARGA REAL / PLANIFICADA | GRADO DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar el enunciado y definir los requisitos funcionales principales | Daniel y Sergio | 2 h / 2 h | Completado |
| Diseñar la arquitectura general cliente, servidor, RPC y servicio web | Daniel y Sergio | 2 h / 2 h | Completado |
| Preparar el repositorio y organizar los archivos iniciales del proyecto | Daniel y Sergio | 1 h / 1 h | Completado |

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Durante esta reunión se concretó el funcionamiento de REGISTER, CONNECT, DISCONNECT, USERS y SEND, así como el formato de intercambio entre cliente y servidor. Daniel trabajó principalmente en la lógica del servidor y Sergio en el cliente, pero ambos revisaron el código de la otra parte para asegurar compatibilidad y comprensión conjunta.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

| TAREA | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE | CARGA DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar y probar las operaciones básicas de usuarios y mensajes | Daniel y Sergio | Daniel | 3 h |
| Revisar el cliente interactivo y el tratamiento de errores de comandos | Daniel y Sergio | Sergio | 3 h |
| Ajustar el Makefile y compilar el servidor en Guernika | Daniel y Sergio | Daniel, Sergio | 2 h |

Acta nº 3

| FECHA: 08/05/2026 | Hora: 17:30 | Tiempo: 1 h 30 min |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto Final - Sistemas Distribuidos |  |

| TEMAS DE LA REUNIÓN | Integración del servidor RPC de auditoría y del servicio web de normalización de mensajes. |
| --- | --- |
| ASISTENTES | Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio |
| MODERADOR | Daniel |

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR)

| TAREA PREVISTA | PERSONAS IMPLICADAS | CARGA REAL / PLANIFICADA | GRADO DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar y probar las operaciones básicas de usuarios y mensajes | Daniel y Sergio | 3 h / 3 h | Completado |
| Revisar el cliente interactivo y el tratamiento de errores de comandos | Daniel y Sergio | 3 h / 3 h | Completado |
| Ajustar el Makefile y compilar el servidor en Guernika | Daniel y Sergio | 2 h / 2 h | Completado |

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Se añadió el servicio RPC para registrar operaciones relevantes y se conectó con el servidor principal. También se incorporó el servicio web en Python para normalizar mensajes antes del envío. Daniel se encargó de revisar la integración RPC y Sergio de comprobar el flujo del servicio web, haciendo pruebas conjuntas con mensajes normales y mensajes con espacios repetidos.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

| TAREA | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE | CARGA DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir y probar la interfaz RPC con rpcgen y el servidor de auditoría | Daniel y Sergio | Daniel | 3 h |
| Implementar la llamada al servicio web de normalización desde el cliente | Daniel y Sergio | Sergio | 3 h |
| Verificar que SEND registra la operación y normaliza correctamente | Daniel y Sergio | Daniel, Sergio | 2 h |

Acta nº 4

| FECHA: 09/05/2026 | Hora: 18:30 | Tiempo: 2 h |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto Final - Sistemas Distribuidos |  |

| TEMAS DE LA REUNIÓN | Implementación de SENDATTACH, descarga con GETFILE y pruebas de transferencia cliente a cliente. |
| --- | --- |
| ASISTENTES | Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio |
| MODERADOR | Sergio |

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR)

| TAREA PREVISTA | PERSONAS IMPLICADAS | CARGA REAL / PLANIFICADA | GRADO DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir y probar la interfaz RPC con rpcgen y el servidor de auditoría | Daniel y Sergio | 3 h / 3 h | Completado |
| Implementar la llamada al servicio web de normalización desde el cliente | Daniel y Sergio | 3 h / 3 h | Completado |
| Verificar que SEND registra la operación y normaliza correctamente | Daniel y Sergio | 2 h / 2 h | Completado |

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

La reunión se centró en completar la parte de adjuntos. Se probó SENDATTACH, la recepción del aviso de fichero y GETFILE para descargar el archivo desde el cliente origen. Daniel revisó la parte del servidor y el almacenamiento del mensaje con fichero, mientras que Sergio probó la descarga y la comprobación del contenido. Finalmente ambos validaron la transferencia con diff.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

| TAREA | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE | CARGA DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar la lógica de SENDATTACH y asociar fichero al mensaje | Daniel y Sergio | Daniel | 3 h |
| Probar GETFILE y la transferencia directa entre clientes | Daniel y Sergio | Sergio | 3 h |
| Revisar errores de ejecución en Guernika y corregir el Makefile | Daniel y Sergio | Daniel, Sergio | 2 h |

Acta nº 5

| FECHA: 10/05/2026 | Hora: 16:30 | Tiempo: 2 h |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Proyecto Final - Sistemas Distribuidos |  |

| TEMAS DE LA REUNIÓN | Pruebas finales completas, limpieza del repositorio, revisión del README y preparación de la subida a GitHub. |
| --- | --- |
| ASISTENTES | Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio |
| MODERADOR | Daniel |

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR)

| TAREA PREVISTA | PERSONAS IMPLICADAS | CARGA REAL / PLANIFICADA | GRADO DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar la lógica de SENDATTACH y asociar fichero al mensaje | Daniel y Sergio | 3 h / 3 h | Completado |
| Probar GETFILE y la transferencia directa entre clientes | Daniel y Sergio | 3 h / 3 h | Completado |
| Revisar errores de ejecución en Guernika y corregir el Makefile | Daniel y Sergio | 2 h / 2 h | Completado |

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

En la última reunión se ejecutó una prueba completa desde cero en Guernika: registro, conexión, listado de usuarios, envío de mensajes, normalización web, auditoría RPC, envío de adjuntos y descarga de ficheros. También se limpió el repositorio para no subir ejecutables ni archivos temporales. El reparto final fue equilibrado, ya que ambos revisaron código, pruebas, documentación y preparación de la entrega.

TAREAS PREVISTAS PARA LA ENTREGA FINAL

| TAREA | PERSONAS IMPLICADAS | RESPONSABLE | CARGA DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar git status y subir solo los archivos fuente necesarios | Daniel y Sergio | Daniel | 1 h |
| Comprobar README, instrucciones de ejecución y comandos de prueba | Daniel y Sergio | Sergio | 1 h |
| Validación conjunta final del proyecto en GitHub y preparación de entrega | Daniel y Sergio | Daniel, Sergio | 1 h |